Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

| Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015 | Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Ліцею №2 Ладижинської міської ради Вінницької області по вул. Процишина, 21 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з проведенням ресурсозберігаючих заходів, (ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація) |
| --- | --- |
| Вид та ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 UA-2024-07-11-002578-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 1. Виконавець розраховує вартість робіт у відповідності до затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 р. №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а також відповідно до порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення, затверджених Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 р. №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві» 2. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. 3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. 4. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації та державним стандартам. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання. 5. При виконанні робіт обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість. 6. Замовник протягом проведення капітального ремонту проводить нагляд з метою дотримання технологій, нормативів та ДСТУ. 7. Роботи повинні бути виконані з дотриманням: ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12); ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007 Система стандартів безпеки праці. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використання в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD) ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD) ДСТУ Б В.2.8-47:2011 Риштовання стоякові приставні для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 27321-87, MOD) ДСТУ Б В.2.8-45:2011 Підмості пересувні збірно-розбірні. Технічні умови (ГОСТ 28012-89, MOD) НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 8. Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть. ОБСЯГ РОБІТ № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість. 1; 2; 3; 4. 1; Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м; м2; 69,8. 2; Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби; м2; 240. 3; (Демонтаж) Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (демонтаж захисних решіток опалення); шт; 40. 4; Демонтаж екранування віконних прорізів сіткою; м2; 166. 5; Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм; м2; 48. 6; Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь; м2; 240. 7; Обклеювання стін склосіткою; м2; 240. 8; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; м2; 240. 9; Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2; м2; 240. 10; Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці; м2; 299,5. 11; Улаштування екранування віконних прорізів сіткою; м2; 166. 12; Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо (захисна огорожа опалення); шт; 40. 13; Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%; м2; 269,1. 14; Поліпшене фарбування колером олійним стін по дереву (захисні дерев'яні решітки радіаторів опалення); м2; 49,92. 15; Перевезення сміття до 5 км; т; 1,62. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. Фарба латексна інтер'єрна; л; 149,75. Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт; т; 0,0128794. Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт, для підлоги; т; 0,0462852. Оліфа комбінована К-2; т; 0,0233797. Папір шліфувальний; м2; 7,56438. Дрантя; кг; 1,01296. Ґрунтовка глибокого проникнення; л; 82,632. Шпаклівка клейова; т; 0,0504543. Анкерний болт M10х100 з гачком; шт; 374,4. Сітка огороджувальна 100х100 шнур 4,5 мм; м2; 14,1. Вода; м3; 0,168. Трос для натянування огороджувальної сітки; м; 93,6. Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5; м3; 1,056. Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм; м2; 264. Шпаклівка мінеральна; кг; 1464. Монтажний шуруп; шт; 240. Решітки; шт; 40. 9. Всі транспортні засоби, обладнання та механізми, які будуть залучені до виконання робіт мають бути в справному стані. 10. Усі працівники Учасника, що будуть задіяні до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію, необхідні знання та досвід. 11. Доставка працівників до місця виконання робіт забезпечуються Виконавцем. 12. Пропозиція Учасника повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством. 13. Виконавець забезпечує дотримання чистоти та порядку при виконанні робіт та зобов’язаний після виконання робіт привести територію до належного санітарного стану. На підтвердження даної вимоги, Учасник у складі пропозиції повинен надати копію договору з компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття або іншого документа. 14. Під час виконання робіт Виконавець зобов’язаний забезпечити вчасне облаштування ділянки місцевості попереджувальними знаками та показниками. 15. Учасник несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством 16. Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом таких строків: - 10 (десять) років – на роботи, прямо передбачені даним Договором. - згідно строку гарантії, який встановлений заводом-виробником матеріалів та обладнання - на матеріали, устаткування та обладнання. 17. У разі, якщо документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, містять не всі види робіт згідно технічної специфікації або містять змінені обсяги та/або склад робіт, така пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та відхиляється замовником. 18. Інформація про відповідність запропонованих учасником робіт технічним, якісним і кількісним вимогам предмету закупівлі повинна бути підтверджена шляхом подання в складі тендерної пропозиції наступних документів: 1) договірна ціна; 2) локальний кошторис на будівельні роботи (має бути складений відповідно до технічної специфікації з урахуванням будівельного технологічного процесу); 3) зведений кошторисний розрахунок; 4) відомість ресурсів; 5) проект календарного графіку виконання робіт в якому визначаються початок та закінчення кожного з етапів робіт, види робіт. 19. Оплата проводяться замовником по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок підряднику після підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт з відстроченням платежу протягом 90 (дев’яноста) календарних днів, про що у складі пропозиції учасником надається лист-згода. 20. Учасник самостійно несе відповідальності за зберігання машин та устаткування Учасника на території проведення робіт протягом всього часу проведення робіт. |
| Очікувана вартість предмета закупівлі: | 384381,00 грн |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2024 рік та розрахований на підставі проектно кошторисної документації на Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень Ліцею №2 Ладижинської міської ради Вінницької області по вул. Процишина, 21 в м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області - з проведенням ресурсозберігаючих заходів |